Növényzet utógondozása

1. A Vállalkozó kötelezettsége, hogy a Közbeszerzési Műszaki Leírásban foglaltaknak megfelelően és a (Rész) Műszaki Átadás-átvételi Eljárástól számítva meghatározott időtartam alatt a növényzet-utógondozási feladatokat ellássa.

2. A Vállalkozó köteles a növényzet-utógondozási feladatokról a készre jelentéskor növényzet-utógondozási ütemtervet átadni a Mérnök részére. A Mérnök a (Rész) Műszaki Átadás-átvételi Eljárás keretében dönt a növényzet-utógondozási ütemterv elfogadásáról vagy javításáról, melyet a Vállalkozó köteles pótolni. A Mérnök által jóváhagyott növényzet-utógondozási ütemtervet át kell adni a Megrendelő részére. Az utógondozási ütemtervnek évenkénti bontásban kell tartalmaznia minden egyes, a Műszaki Előírásokban és a Tervekben szereplő munkafázist.

3. A Vállalkozó minden egyes növényzet-utógondozási munkafázis megkezdéséről és befejezéséről írásban értesíti a Megrendelőt, az Üzemeltetőt és a Mérnököt.

4. A növényzet-utógondozási munkák teljesítése Megrendelő általi elfogadásának feltétele, hogy a munkák készre jelentését követően a Mérnök és az Üzemeltető írásban igazolja a munka elvégzésének megtörténtét. A Mérnök nyilatkozik, hogy az ütemtervben meghatározott feladatok valóban a megadott időszakban és a Szerződésnek megfelelően, teljes körűen elvégzésre kerültek-e. A teljes időszakra vonatkozó utógondozási feladat elvégzése akkor fogadható el, ha az előzőekben részletezett Mérnök és Üzemeltető által aláírt írásos igazolások hiánytalanul rendelkezésre állnak.

5. A Mérnök – a Vállalkozó és az Üzemeltető részételével – minden növényzet-utógondozási munkafázisról jegyzőkönyvet köteles készíteni és azt a Megrendelőnek megküldeni. A teljes időszakra szóló utógondozási feladat elvégzése akkor ismerhető el, ha az előzőekben részletezett jegyzőkönyvek hiánytalanul rendelkezésre állnak.