Vállalkozási Szerződéses Megállapodás

Száma:

amely létrejött egyrészről

Építési és Közlekedési Minisztérium

székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.

számlavezető intézménye: Magyar Államkincstár

számlaszáma: 10032000-00003582-09050035

adószáma: 15847397-2-41

számlázási cím: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.

adószáma: 15847397-2-41

statisztikai jelzőszám: 15847397-8411-311-01

törzskönyvi azonosító szám (PIR): 847395

államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 399362

képviseli: ……………

rövidített elnevezése: ÉKM

**mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)**

másrészről a(z):

**……………………………….** (cég – közös ajánlattétel esetén a vezető cég és a tagok adatai)

székhelye: ………………………………

pénzügyi intézmény megnevezése: ………………………………

számlaszáma (IBAN): ………………………………

számlázási cím: ………………………………

adószáma: ………………………………

statisztikai jelzőszám: ………………………………

elektronikus építési napló ügyfél-jele: ………………………………

cégbíróság megnevezése: ………………………………

cégjegyzék száma: ………………………………

képviseli: ………………………………

**mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)**

Megrendelő és Vállalkozó együtt, mint Szerződő Felek / Felek között, alulírott napon és helyen, a következő feltételekkel:

1. Előzmények
   1. A Megrendelő „………………..*”* tárgyban (a továbbiakban: Projekt) […] hivatkozási szám alatt eljárást megindító felhívást tett közzé uniós eljárásrendben az Európai Unió Hivatalos Lapjában ………………..sz. alatt Közbeszerzési Eljárás megindítására VAGY eljárást megindító felhívást tett közzé nemzeti eljárásrendben a Közbeszerzési Értesítőben ………………..sz. alatt Közbeszerzési Eljárás megindítására. A Közbeszerzési Eljárás értékelési szempontja alapján nyertes ajánlattevőként a Vállalkozó került kiválasztásra. A Szerződő Felek a jelen Szerződést erre tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 131. § (1) bekezdése alapján írják alá.

A Projekt megrendelői azonosítója (PST kódja) [\*].

A Szerződés pénzügyi fedezetét a(z) …………………….[[1]](#footnote-1) biztosítja, ÁHT azonosító: ………………

1. A Szerződés tárgya
   1. A Vállalkozó (illetve közös ajánlattétel esetén a Vállalkozók egyetemlegesen) köteles(ek) az 1.1. pont alatti Közbeszerzési Eljárásban meghatározott Projektre vonatkozóan a Közbeszerzési Eljárás Közbeszerzési Dokumentumaiban meghatározott tervezési, kivitelezési munkákat elvégezni, továbbá az ezekkel összefüggő jótállási, szavatossági és egyéb feladatokat ellátni a Szerződéses Megállapodásban, a Vállalkozási Szerződéses Feltételekben, a Megrendelő utasításaiban és a Vállalkozó Ajánlatában foglaltaknak megfelelően.

A közbeszerzési dokumentumokban megjelölt és meg nem jelölt, de a Szerződés teljesítésével összefüggő jogszabályok, utasítások és előírások megváltozása esetén a helyettük a teljesítéskor hatályos jogszabályokat, utasításokat és előírásokat kell alkalmazni. Vállalkozó feladatát képezi az ilyen okból bekövetkező szükség szerinti dokumentációk, engedélyek, létesítmények módosítása, valamint az azokkal kapcsolatos mindennemű munka elvégzése.

* 1. A Szerződés keretében a Vállalkozó által elvégzendő tervezési és kivitelezési feladatok az alábbiak *(a nem releváns rendelkezések törlendők)*:
     1. **Közútfejlesztési tervezési és kivitelezési feladatok**
        1. A Vállalkozó az alábbi tervezési feladatok ellátására köteles:

[…]

* + - 1. A Vállalkozó az alábbi kivitelezési munkák elvégzésére köteles:

[…]

* + 1. **Vasútfejlesztési tervezési és kivitelezési feladatok**
       1. A Vállalkozó az alábbi tervezési feladatok ellátására köteles:

[…]

* + - 1. A Vállalkozó az alábbi kivitelezési munkák elvégzésére köteles:

[…]

* + 1. **Vasúti biztosítóberendezése, távközlési, illetve erősáramú tervezési és kivitelezési munkák**
       1. A Vállalkozó az alábbi tervezési feladatok ellátására köteles:

[…]

* + - 1. A Vállalkozó az alábbi kivitelezési munkák elvégzésére köteles:

[…]

* + 1. **Intermodális csomópont tervezési és kivitelezési feladatok**
       1. A Vállalkozó az alábbi tervezési feladatok ellátására köteles:

[…]

* + - 1. A Vállalkozó az alábbi kivitelezési munkák elvégzésére köteles:

[…]

**2.3 Építési Szakaszok** *(amennyiben nincs ilyen, akkor az egyértelmen jelölendő)***:**

[…]

**2.4 Mérföldkövek** *(amennyiben nincs ilyen, akkor az egyértelmen jelölendő)***:**

[…]

* 1. Párhuzamosan megvalósuló, kapcsolódó projektek *(amennyiben nincs ilyen, akkor az egyértelmen jelölendő)*:

[…]

*A kivitelezés időszakával egyidőben egyéb más beruházások kivitelezése is folyamatban lesz és/vagy a jelenleg rendelkezésre álló információk szerint várható a területhez csatlakozóan az alábbiak szerint:*

* 1. Az építési Munkaterület pontos meghatározását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

1. Értékelési részszempontok szerinti vállalások

3.1. A Vállalkozó a Közbeszerzési Eljárás során az Ajánlatában a Kbt. 76. §-a szerinti értékelési részszempontok tekintetében a Szerződés teljesítésével összefüggésben az alábbiakat vállalta:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Részszempont** | **Az értékelési szempontra tett megajánlás:** |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. A Vállalkozó díjazása
   1. A Vállalkozói Díj

4.1.1 A Vállalkozót a Szerződés teljesítése esetén megillető nettó Vállalkozói Díj + ÁFA: […] Ft + ÁFA, azaz […] forint + ÁFA.

A beruházás építési hatósági engedély-köteles/nem hatósági engedély-köteles, ezért a fordított/egyenes adózás hatálya alá tartozik. *(A megfelelő rész szerint töltendő.)*

4.1.2. A nyertes ajánlat alapján alkalmazott építőipari rezsióradíj: …………….

4.1.3. A Vállalkozói Díj megfizetésére *havonta műszaki előrehaladáson alapuló elszámolás alapján* vagy *Mérföldkövenként történő elszámolás alapján* vagy *vegyes elszámolás alapján (azaz részben havonta műszaki előrehaladáson alapuló, részben Mérföldkövenként történő elszámolás alapján)* kerül sor a Vállalkozási Szerződéses Feltételekben meghatározottak szerint[[2]](#footnote-2)

4.1.4.Mérföldkövenként történő elszámolás vagy vegyes elszámolás esetére *(amennyiben nem releváns, törlendő):*

A Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 4. számú melléklete határozza meg a Műszaki és fizetési ütemezést.

* 1. Tartalékkeret

4.2.1. A Megrendelő a szerződéskötéskori nettó Vállalkozói Díj **……… %**-ának megfelelő összegű Tartalékkeretet határozott meg. A Tartalékkeret összege: […] Ft, azaz […] forint.

4.2.2. A Tartalékkeret felhasználásának szabályait a Vállalkozási Szerződéses Feltételek határozzák meg.

4.2.3. A tartalékkeret kizárólag azon munkára használható fel, amely a beruházás teljesítéséhez szükséges, valamint a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény miatt indokolttá vált. A tartalékkeret felhasználásához a tervező, a műszaki ellenőr és a költségszakértő írásbeli nyilatkozata szükséges. A tartalékkeret felhasználásáról Megrendelő dönt.

* 1. A Projekt fedezete, finanszírozás módja *(a nem releváns rendelkezések törlendők)*:

4.3.1. A projekt hazai finanszírozással valósul meg.

Megrendelő kötelezettségvállalására a ………………………[[3]](#footnote-3) szerinti felhatalmazás biztosít lehetőséget. A Projekt, a Szerződés pénzügyi fedezetét az […][[4]](#footnote-4) biztosítja, ÁHT azonosító: […]

**VAGY:**

A projekt európai uniós társfinanszírozással valósul meg, amelyet […] azonosító számú Támogatási Szerződés / Támogatói Okirat biztosít.

Támogató:

Kedvezményezett:

Támogatás tárgya:

Támogatási Szerződés / Támogatói Okirat megkötésének időpontja:

Hatályba lépés:

4.3.2. A Szerződés Szállítói Finanszírozású / Utófinanszírozású / Vegyes Finanszírozású.[[5]](#footnote-5)

* 1. Előleg *(a nem releváns rendelkezések törlendők)*

Megrendelő **nem** biztosít Előleget.

**VAGY**

Megrendelő biztosítja a Szerződés szerinti Vállalkozói Díj **5%-ának megfelelő, de legfeljebb 250.000.000,- (azaz Kettőszázötvenmillió) forint** Előleg igénybevételének lehetőségét Előleg-visszafizetési Biztosíték nyújtása nélkül.

Amennyiben a Támogatási Szerződésben vagy Támogatói Okiratban megnevezett, a pénzügyi fedezetet biztosító európai uniós forrásból vagy hazai forrásból valósul meg, a finanszírozást biztosító európai uniós forrás vagy hazai forrás tekintetében alkalmazandó, a szerződéskötéskor hatályos jogszabályok, illetve a Támogatási Szerződés, Támogatói Okirat rendelkezései az irányadók az előleg mértékére, az előleggel történő elszámolásra.

A Felek rögzítik, hogy - jogszabály, illetve a támogató eltérő rendelkezése hiányában - amennyiben az Előleg mértéke időközben jogszabályváltozás útján változik, úgy a szerződéskötéskor hatályos jogszabály szerinti mértékben igényelhető előleg, a jogszabályban meghatározott, szerződéskötéskor hatályos feltételekkel.

* 1. Előleg-visszafizetési Biztosíték, Előleg nyújtási feltételek *(a nem releváns rendelkezések törlendők)*:

4.5.1. Vállalkozónak az előleget igényelheti biztosíték nyújtása nélkül.

4.5.2. Amennyiben az Előleg vagy annak egy részének nyújtására biztosítékmentesen kerül sor, úgy az Előleg folyósításának további feltétele, hogy a Vállalkozó az előlegigénylő nyilatkozatával egyidejűleg benyújtsa az általa biztosítékmentesen igényelt Előleg/előlegrész visszafizetésére vonatkozó, a Vállalkozási Szerződéses Feltételek és a Közbeszerzési Dokumentumok részeként kiadott minta szerinti tartalmú, közokiratba foglalt kötelezettségvállaló nyilatkozatot. Nem köteles a Vállalkozó a közjegyzői okiratba foglalt kötelezettségvállaló nyilatkozatot benyújtani, amennyiben az előleg visszafizetésére vonatkozó igény vele szemben adók módjára, vagy egyéb módon közvetlenül végrehajtható.

* 1. Feltételes közbeszerzési eljárásra tekintettel irányadó rendelkezések *(amennyiben nem releváns törlendő)*:

A Megrendelő a Közbeszerzési Eljárását a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen indította meg. A Megrendelő a pénzügyi fedezet rendelkezése állását követő 3 munkanapon belül tájékoztatja a Vállalkozót a pénzügyi fedezet rendelkezésére állásáról. Amennyiben a forrást európai uniós támogatás biztosítja, a Megrendelő tájékoztatása kiterjed: a Támogatási Szerződésre vagy Támogatói Okiratra, a támogató, a kedvezményezett személyére, a támogatás tárgyára, a Támogatási Szerződés megkötésének és hatályba lépésének időpontjára, a finanszírozás módjára (elő/utó/vegyes finanszírozás), valamint a jogszabályokban, a Támogatási Szerződésben / Támogatói Okiratban meghatározott a Vállalkozóval, illetve Vállalkozási Szerződéssel összefüggésben álló előírásokra, feltételekre. Amennyiben a forrás előirányzatból kerül biztosításra, a Megrendelő tájékoztatása kiterjed az előirányzattal, illetve a forrást biztosító Korm. határozattal kapcsolatos adatokra (amennyiben az nyilvános). A Megrendelő ezen tájékoztatása a Vállalkozási Szerződéses Megállapodáshoz 11. számú mellékleteként kerül csatolásra.

1. Számlázás, elszámolás
   1. A Vállalkozói Díj és a Tartalékkeret terhére történő kifizetésre, számlázásra, valamint Előleggel történő elszámolásra vonatkozó szabályokat a támogatást nyújtó, a kifizető szervezet előírásai, a Vállalkozási Szerződéses Feltételek és a releváns jogszabályok tartalmazzák. Az ÁFA bevallása és megfizetése a mindenkor hatályos adójogszabályok szerint teljesítendő. Amennyiben az ÁFA megfizetésére a Vállalkozó köteles, úgy a kiállított számlának tartalmaznia kell a Vállalkozói Díj és/vagy a Tartalékkeret felhasznált része mellett az ÁFA összegét is, amelyet a Megrendelő a Vállalkozói Díjjal és/vagy a Tartalékkeret felhasznált részével együtt köteles teljesíteni.

E-számlázáshoz szükséges adatok:

Rövid név: ÉKMBPO

Hosszú név: Projekt E-számla

E-mail cím: projekt\_eszla@ekm.gov.hu

1. Jótállás, Szavatosság

* 1. A Vállalkozót jótállási kötelezettség terheli, a Jótállási Időszak vége a Projekt egésze sikeres Műszaki Átadás-átvételének lezárásától számított 36 hónap.
  2. A Vállalkozót szavatossági kötelezettség terheli, a Szavatossági időszak vége a Projekt egésze sikeres Műszaki Átadás-átvételének lezárásától számított 60 hónap.
  3. A Jótállás és a Szavatosság részletes feltételeit a Vállalkozási Szerződéses Feltételek határozzák meg.

1. Biztosítás
   1. A Vállalkozó - amennyiben a Szerződés tárgyát tervezői feladatok is képezik - köteles a Szerződés megkötéséig - feltételes közbeszerzés esetén a Szerződés hatálybalépésének időpontjáról történő megrendelői tájékoztatástól számított 8 napon belül, de legkésőbb a felelősségbiztosítással érintett tevékenység megkezdését megelőző időpontig - a Szerződéses Feltételekben meghatározottak szerint tervezői felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a Megrendelő által a Közbeszerzési Dokumentumokban előírt tartalmú, mértékű azaz …………… Forint (azaz …………… forint)/biztosítási esemény és ………….. Forint azaz ……………. Forint /biztosítási időszak limittel rendelkező felelősségbiztosításra.
   2. A Vállalkozó köteles a Szerződés megkötéséig - feltételes közbeszerzés esetén a Szerződés hatálybalépésének időpontjáról történő megrendelői tájékoztatástól számított 8 napon belül, de legkésőbb a felelősségbiztosítással érintett tevékenység megkezdését megelőző időpontig - a Vállalkozási Szerződéses Feltételekben rögzítettnek megfelelően összkockázatú építési-szerelési biztosítást kötni vagy meglévő összkockázatú építési-szerelési biztosítását kiterjeszteni a Szerződés szerinti kivitelezési munkákra vonatkozóan. A Vállalkozó összkockázatú építési-szerelési biztosításának a Megrendelő által a Közbeszerzési Dokumentumokban előírt tartalmú és mértékű, azaz …………. Ft (………….Forint)/biztosítási esemény és …………… azaz …………… Forint / biztosítási időszak limittel rendelkező felelősségbiztosítási résszel, továbbá a Vállalkozási Szerződéses Feltételekben meghatározott tartalmú és mértékű vagyonbiztosítási résszel kell rendelkeznie.
   3. A biztosításokra vonatkozó részletes szabályokat a Vállalkozási Szerződéses Feltételek határozzák meg.
2. A Vállalkozó által nyújtandó Teljesítési Biztosíték és Jótállási Biztosíték
   1. Teljesítési Biztosíték
      1. A Teljesítési Biztosíték mértéke a Vállalkozói Díj **5 (öt) %-**a, […] Ft, azaz […] forint.
      2. A Vállalkozó a Szerződés hatálybalépésével egyidejűleg köteles a Teljesítési Biztosítékot a Vállalkozási Szerződéses Feltételek szerint a Megrendelő rendelkezésére bocsátani.
      3. A Teljesítési Biztosítéknak a Szerződés szerinti Befejezési Határidő lejártát követő **45. napig** kell érvényesnek lenni.
      4. A Teljesítési Biztosítékkal kapcsolatos részletes szabályokat a Vállalkozási Szerződéses Feltételek tartalmazzák.
   2. Jótállási Biztosíték
      1. A Jótállási Biztosíték mértéke a Vállalkozói Díj **5 (öt) %**-a, […] Ft, azaz […] forint, illetve amennyiben a Vállalkozó Rész Műszaki Átadás-átvétellel érintett munkarészre nyújt Jótállási Biztosítékot, abban az esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső Vállalkozói Díj 5 %-a.
      2. A Jótállási Biztosítéknak a Projekt egésze sikeres Műszaki Átadás-átvételétől számított 36 hónapos időtartam lejártát követő **45. napig** kell érvényesnek lenni.
3. Befejezési határidők *(a nem releváns rendelkezések törlendők)*:

9.1. A Vállalkozó által készítendő tervekre vonatkozó Kötbérterhes Határidők:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tervezési feladat/Mérföldkő | Kötbérterhes Határidő: év, hónap, nap |
| 1. |  |  |

*Jelen projekt keretében készítendő további tervekre vonatkozóan kötbérterhes határidő nem kerül meghatározásra.*

9.2. Kötbérterhes kivitelezési teljesítési Részhatáridők, azaz a Rész Műszaki Átadás-átvételi Eljárás(ok) sikeres befejezésének határideje:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Építési Szakasz/Mérföldkő | Kötbérterhes Részhatáridő: év, hónap, nap |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

9.3. Kivitelezésre vonatkozó Kötbérterhes Határidők:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kivitelezési feladat/Építési Szakasz/ Mérföldkő | Kötbérterhes Határidő: év, hónap, nap |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

* 1. Vágányzári határidők:

A kivitelezés teljesítése során a Vállalkozó az alábbi vágányzári határidőket köteles betartani:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vágányzári szakasz | Határidő: év, hónap, nap |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

A vágányzári határidők közül Kötbérterhes Határidő:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vágányzári szakasz | Kötbérterhes Határidő: év, hónap, nap |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

* 1. Kötbérterhes Befejezési Határidő: a Szerződés hatályba lépésétől számított *…. hónap/nap*.

10. Kötbér

A késedelmi, a hibás teljesítési és a meghiúsulási kötbérre vonatkozó részletes rendelkezéseket a Vállalkozási Szerződéses Feltételek tartalmazzák.

11. Alvállalkozók

* 1. A Vállalkozó a Szerződés aláírásával vállalja, hogy a Szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe olyan Alvállalkozót, Szubalvállalkozót, akivel szemben a Megrendelő által a Közbeszerzési Eljárásban előírt kizáró okok állnak fenn.
  2. A Vállalkozó a Szerződés megkötésével egyidejűleg külön írásbeli nyilatkozatban ad tájékoztatást az Ajánlatában megjelölt Alvállalkozókról, továbbá a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján és a VSZF szerint az általa a Szerződés aláírásával egyidejűleg bejelentett Alvállalkozókról, Szubalvállalkozó(k)ról és Tevékenységét kizárólagos jog alapján végző gazdasági szereplő(k)ről megadva a következő adatokat:
* név,
* székhely,
* lakóhely,
* képviseletére jogosult,
* cégjegyzékszám,
* kamarai nyilvántartásba vételi szám,
* adószám,
* számlavezető pénzügyi intézmény és számlaszám,
* elérhetőség: telefonszám, e-mail,
* a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerinti tényleges tulajdonos meghatározása a közbeszerzési eljárásban az ajánlattétel során az elektronikus közbeszerzési rendszerben kitöltött űrlap szerinti adattartalommal,
* az a vállalkozói teljesítésen belül az alvállalkozói/szubalvállalkozói, valamint a tevékenységét kizárólagos jog alapján végző gazdasági szereplők teljesítésének várható százalékos aránya,
* valamint a szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke.
  1. A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a Vállalkozó által a Közbeszerzési Eljárásban az alkalmasság igazolásában részt vett szervezet(ek):

[név]:

[székhely, lakóhely]:

[nyilvántartásba vétel száma (cégjegyzékszám); kamarai nyilvántartási szám; szem. ig. szám stb.]:

* 1. A 11.3. pont szerinti alkalmasságot igazoló szervezet(ek) a Szerződés alábbi részeit teljesíti(k):

[…]

12 A Vállalkozási Szerződéses Feltételektől eltérő rendelkezések *(a nem releváns rendelkezések törlendők)*:

12.1. Tekintettel arra, hogy tárgyi Projekt előkészítési feladatai az Ábtv. hatályba lépését megelőzően elvégzésre kerültek, ezért Megrendelő nem rendelkezik olyan tervezővel, akinek az Ábtv. 19. § (1) bekezdése szerinti tervezői művezetés teljes egészében feladata, ezért a VSZF 1.3.3. pontjában rögzített tervezői művezetéssel, valamint műszaki egyenértékűséggel kapcsolatos feladatokat Vállalkozó Tervezője köteles ellátni.

12.2. Amennyiben a projekt az Európai Beruházási Bank (a továbbiakban: EBB) által kerül társfinanszírozásra, a szerződés végrehajtása során figyelembe kell venni az Európai Beruházási Bank, Magyarország, valamint az Építési és Közlekedési Minisztérium közötti Projektmegvalósítási Keretmegállapodás [valamint az annak értelmében megkötött projektmegvalósítási megállapodás] előírásait, melynek a Vállalkozó az alábbiakat köteles biztosítani:

1. A Vállalkozó, alvállalkozója, közreműködője, továbbá annak bármely alkalmazottja - a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül - tájékoztatni köteles a Megrendelőt és az EBB-t a Projekttel kapcsolatos a Projektmegvalósítási Keretmegállapodás szerinti Jogellenes tevékenységhez kapcsolódó tényleges vádról, panaszról vagy információról.
2. A Vállalkozó - a Megrendelő felhívásától számított 30 napon belül - köteles biztosítani, hogy a Megrendelő és az EBB (valamint az EBB által megjelölt bármely személy, valamint az Európai Unió egyéb intézményei vagy szervei által megjelölt személy) a projekt helyszíneit, építkezéseit és munkálatait meglátogathassa, beszélgetést folytathasson és kapcsolatot tarthasson a Vállalkozó, alvállalkozója, közreműködője képviselőjével.
3. A Vállalkozó - a Megrendelő felhívásától számított 30 napon belül - köteles biztosítani, hogy a Megrendelő és az EBB a projekthez kapcsolódó szolgáltatások vagy munkálatok biztosításához kapcsolódó számvitelt és nyilvántartásokat, kapcsolódó dokumentumok másolatát megkapja, beleértve az esetleges szállítók (valamint esetleges alvállalkozóik vagy alkalmazottaik) jelenléti íveit, a projektekhez kapcsolódó kifizetések listáit, a projektek költségvetéseit, becsléseit és terveit.

Fenti kötelezettségek Vállakozó, alvállalkozója, szállítója részéről történő hibás, nem szerződésszerű teljesítése esetén a Vállalkozót hibás teljesítési kötbérfizetési kötelezettség terheli.

Az e pontban meghatározott hibás teljesítési kötbér mértéke a Vállalkozói Díj 0,1%-a minden szerződésszegéssel érintett napra, de az a), b), és c) pont szerint kiszabható mértéke pontonként külön-külön nem haladhatja meg az 50 millió forintot.

Az e pontban meghatározott hibás teljesítési kötbér megfizetésének Megrendelő általi követelése, érvényesítése nem zárja ki a hibás teljesítési kötbért meghaladó további igények Megrendelő általi érvényesítését.

1. Kapcsolattartók
2. Megrendelő által képviselőként megjelölt személy:

Név:

Beosztás:

Levelezési cím:

Telefon:

E-mail:

1. Megrendelő részéről a teljesítésigazolásra jogosult személy:

Név:

Beosztás:

Levelezési cím:

1. A Vállalkozási Szerződéses Feltételek 21.2.2. pontja szerinti szervezeti egység elérhetősége:

Név:

Beosztás: […]

Levelezési cím:.

Telefon: […]

E-mail:

1. Vállalkozó által képviselőként megjelölt személy:

Név: […]

Beosztás: […]

Levelezési cím: […]

Telefon: […]

Telefax: […]

E-mail: […]

1. Mérnök[[6]](#footnote-6)

neve:

székhelye:

Mérnök képviselőjeként megjelölt személy:

Név: […]

Beosztás: […]

Levelezési cím: […]

Telefon: […]

Telefax: […]

E-mail: […]

1. Tanúsító Szervezet[[7]](#footnote-7)

neve:

székhelye:

Tanúsító szervezet képviselőjeként megjelölt személy:

Név: […]

Beosztás: […]

Levelezési cím: […]

Telefon: […]

Telefax: […]

E-mail: […]

1. Záró rendelkezések

14.1. A Szerződés a Szerződéses Megállapodás Felek által történő aláírásával lép hatályba.

**VAGY**

A Megrendelő a Közbeszerzési Eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen indította meg. Erre és a Kbt. 135. § (12) bekezdésére tekintettel a Szerződés, - amennyiben a Felek a Szerződést aláírásukkal ellátták, - a Szerződés pénzügyi fedezetét biztosító ……………………… kormányhatározat szerinti felhatalmazás dátumát és/ vagy […] előirányzaton, ÁHT azonosító: […] a forrás biztosítását követő 15. napon lép hatályba vagy amennyiben az a 15. napot megelőzően bekövetkezik, a Teljesítési Biztosíték Vállalkozó általi szerződésszerű nyújtásának napján lép hatályba.

Amennyiben a pénzügyi fedezet fent írtak szerint történő rendelkezésre állásának napját követő 15. nap korábbi dátumra esik, mint jelen Szerződés létrejöttének napja, úgy jelen Szerződés a létrejötte napján (az utolsóként aláíró Szerződő Fél általi aláírás napján) hatályba lép.

**VAGY**:

A Megrendelő a Közbeszerzési Eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen indította meg. Erre és a Kbt. 135. § (12) bekezdésére tekintettel a Szerződés, - amennyiben a Felek a Szerződést aláírásukkal ellátták, - a Szerződés pénzügyi fedezetét biztosító Támogatási Szerződés(ek)/Támogatói Okirato(k) hatályba lépésének napját követő 15. napon lép hatályba vagy amennyiben előbb bekövetkezik, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően a Teljesítési Biztosíték Vállalkozó általi szerződésszerű nyújtásának napján lép hatályba. Amennyiben a Támogatási Szerződés hatályba lépésének napját követő 15. nap korábbi dátumra esik, mint jelen Szerződés létrejöttének napja, úgy jelen Szerződés a létrejötte napján (az utolsóként aláíró Szerződő Fél általi aláírás napján) hatályba lép.

14.2 A Szerződő Felek megállapodnak, amennyiben jelen Szerződés a létrejöttétől számított 6 hónapon belül nem lép hatályba, úgy e körülményt Felek olyan bontó feltételnek tekintik, mely a Szerződést a létrejöttének napjára visszamenőleges hatállyal – Szerződő Felek minden további jogi aktusa nélkül – felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

14.3. A szerződéskötés feltétele, hogy az ajánlati felhívás ….. pontjában szereplő megajánlott szakembereknek az ott meghatározott jogosultsággal szerepelniük kell az illetékes kamarai névjegyzékben, amely jogosultságok érvényességét a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. (………... szakember esetében: a 266/2013.(VII. 11.) sz. Kormányrendelet szerinti ……….. jogosultság stb.).

* 1. Az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX törvény 43. § (4) bekezdése alapján Vállalkozó az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló kormányrendeletben[[8]](#footnote-8) előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat köteles – az építési beruházás megvalósítására kötött szerződés becsült értékére tekintet nélkül – megadni.
  2. A Szerződés tárgyának (közúti és/vagy vasúti és/vagy vízi fejlesztéseknek[[9]](#footnote-9)) megfelelően kell alkalmazni a Szerződéses Feltételek előírásait.
  3. A Szerződéses Megállapodásban használt fogalmakat a Vállalkozási Szerződéses Feltételekben foglaltak szerint kell értelmezni.
  4. A Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával a Szerződéses Megállapodás és a Vállalkozási Szerződéses Feltételek összes mellékletét, mint Szerződést magára nézve kötelezőnek fogadja el.
  5. A Szerződéses Megállapodás mellékletei:
     + 1. sz. melléklet: Vállalkozási Szerződéses Feltételek
       2. sz. melléklet: Közbeszerzési Eljárás Közbeszerzési Dokumentumai (különösen ajánlati felhívás, dokumentáció, kiegészítő tájékoztatás)
       3. sz. melléklet: Vállalkozó Ajánlata
       4. sz. melléklet: Műszaki és fizetési ütemezés (Mérföldkövenként történő vagy vegyes elszámolás esetén)
       5. sz. melléklet: Építési-szerelési biztosításra vonatkozó kötvény/ fedezetigazolás eredeti vagy másolati példánya (amikortól azt a Vállalkozó nyújtani köteles)
       6. sz. melléklet: Tervezői felelősségbiztosításra vonatkozó kötvény/ fedezetigazolás eredeti vagy másolati példánya (amikortól azt a Vállalkozó nyújtani köteles)
       7. sz. melléklet: Teljesítési Biztosíték eredeti példánya (amikortól azt a Vállalkozó nyújtani köteles)
       8. sz. melléklet: Jótállási Biztosíték eredeti példánya (amikortól azt a Vállalkozó nyújtani köteles)
       9. sz. melléklet: Kötelezettségvállaló nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalt közjegyző által hitelesített másolata (amikortól azt a Vállalkozó nyújtani köteles)
       10. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
       11. sz. melléklet: Megrendelő tájékoztatása a fedezet biztosításáról
       12. sz. melléklet: Nyilatkozat a rendelkezésre álló anyagokról
       13. sz. melléklet: Nyilatkozat ellenőrzés tűréséről és a kivitelezésben részt vevő kapcsolt vállalkozásokról, és alvállalkozókról, valamint a projektköltség felosztási szabályzat alkalmazásáról
       14. sz. melléklet: Projekt-költség felosztási Szabályzat(ok)
       15. sz. melléklet: Iránymutatás a könyvvizsgálói jelentés tartalmára vonatkozóan
       16. sz. melléklet: Nyilatkozat Alvállalkozó(k)ról, Szubalvállalkozó(k)ról, Tevékenységét kizárólagos jog alapján végző gazdasági szereplő(k)ről

* 1. A Szerződő Felek kijelentik, hogy

1. kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkeznek a jelen Szerződéses Megállapodás aláírására és teljesítésére;
2. jelen Szerződéses Megállapodás aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy vezető testülete szabályszerűen engedélyezte, és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek;

Jelen Szerződést a Szerződő Felek együttes átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen aláírták. A Szerződés … eredeti példányban készült magyar nyelven, melyből … példány Megrendelőé, … példány Vállalkozóé. A Felek a Szerződés mellékleteit elektronikus adathordozón és - az 1.-3. számú melléklet kivételével - egy-egy papír alapú példányban csatolják a Szerződéshez.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kelt: ……………………………………………….. |  | Kelt: ……………………………………………….. |
|  |  |  |
| Építési és Közlekedési Minisztérium  Megrendelő |  | […]  Vállalkozó |
| Képviseli: |  | Képviseli: |
| […] |  | […] |

Jogi megfelelőségét igazolom:

Kelt: Budapest, 202…[…]

..............................................

(név)

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Kelt: Budapest, 202…[…]

..............................................

(név)

1. Költségvetési törvény szerinti előirányzat / Támogatási Szerződés / Támogatói Okirat / egyéb forrást biztosító döntés megnevezése. [↑](#footnote-ref-1)
2. A Szerződés tárgyát képező Projekt teljesítése elszámolásának megfelelően megadandó/törlendő, azzal, hogy vegyes elszámolás esetén akként kell megadni a 4. számú mellékletben a különböző elszámolások tárgyait, hogy egyértelmű legyen a Projekt minden tárgyának a besorolása. [↑](#footnote-ref-2)
3. Kormány határozat / Kormány rendelet vagy egyéb kötelezettségvállalásra felhatalmazó döntés megnevezése. [↑](#footnote-ref-3)
4. Költségvetési törvény szerinti előirányzat / egyéb forrást biztosító döntés megnevezése. [↑](#footnote-ref-4)
5. Valamennyi finanszírozási forrásra kiterjedően kell megadni a pontos tájékoztatást, a rájuk vonatkozó jogszabályok feltüntetésével. [↑](#footnote-ref-5)
6. Szerződéskötéskor kitöltendő, amennyiben ismert. [↑](#footnote-ref-6)
7. Szerződéskötéskor kitöltendő, amennyiben ismert [↑](#footnote-ref-7)
8. 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól [↑](#footnote-ref-8)
9. A megfelelő egyértelműen jelölendő! [↑](#footnote-ref-9)