- Minősítési Dokumentáció

- I.1. A Vállalkozó által benyújtott Minősítési Dokumentáció Műszaki ellenőr általi ellenőrzési, megfelelőségi vizsgálata különösen kiterjed arra, hogy:

- az tartalmazza-e a jogszabályok, hatósági, szerződéses, Pályahálózat-működtetői, üzemeltetői, kezelői megrendelői és műszaki ellenőri elvárások szerinti tartalmi részeket,

- a megfelelőség-igazolások és -tanúsítások rendelkezésre állnak-e,

- a nem-megfelelőségek lezárása a Műszaki ellenőr által elfogadottan megtörtént-e,

- az Építmény kivitelezésének minőségére vonatkozó vállalkozói nyilatkozat átadásra került-e a Műszaki ellenőr nek.

- I.2. A Vállalkozó a Műszaki ellenőr által felülvizsgált és megfelelőnek minősített, a végleges állapot szerinti Minősítési Dokumentációt digitális, szerkeszthető és nyomtatott formában, …….. példányban köteles átadni a Megrendelő részére, mely a (Rész) Műszaki Átadás-átvételi Eljárás sikeres lezárásának feltétele.

- Megvalósulási Terv

- II.1. A Vállalkozónak a Megvalósulási Tervet a jogszabályok, hatósági rendelkezések, Műszaki Előírások, szerződéses, Pályahálózat-működtetői, üzemeltetői, kezelői elvárások szerint megfelelően, világosan és jól áttekinthetően, a Műszaki ellenőrrel és a Megrendelővel előzetesen egyeztetett formában kell elkészítenie.

- II.2. A Vállalkozó köteles a Műszaki ellenőr által felülvizsgált és megfelelőnek minősített Megvalósulási Terv egy példányát folyamatosan javítani a kivitelezés során foganatosított módosítások szerint.

- II.3. A Vállalkozó köteles a Műszaki ellenőr által a (Rész) Műszaki Átadás-átvételi Eljárás keretében lefolytatott, a felülvizsgálat alapján megfelelőnek minősített, a végleges állapotnak megfelelő Megvalósulási Terveket EOV rendszerben, EOMA magasság felhasználásával, CAD rendszerű digitális, szerkeszthető és nyomtatott formában, ……..  példányban átadni a Megrendelő részére, mely a (Rész) Műszaki Átadás-átvételi Eljárás sikeres lezárásának feltétele. Amennyiben a (Rész) Műszaki Átadás-átvételi Eljárás, használatbavételi vagy forgalomba helyezési eljárás során valamely, az eljárásba bevont személy vagy szervezet részére a Megvalósulási Terv valamely részét át kell adni, azt a Vállalkozó köteles a kért példányszámban szolgáltatni a fenti példányszámon felül.

- II.4. A kerékpárút építését is magukban foglaló Projektek esetén a Megvalósulási Tervnek alkalmasnak kell lennie a 337/2016. (XI.17.) Korm. rendeletben megfogalmazott, a Kerékpárút Nyilvántartó Rendszerre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségek digitális úton történő közvetlen kielégítésére.

- Üzemeltetési és/vagy karbantartási kézikönyv, egyéb dokumentációk, nyilatkozatok, igazolások

- III.1. A Vállalkozónak az üzemeltetési és/vagy karbantartási kézikönyvet, továbbá az egyéb dokumentációkat, nyilatkozatokat, igazolásokat a jogszabályok, hatósági rendelkezések, Műszaki Előírások, a Szerződés, Pályahálózat-működtetői, üzemeltetői, kezelői elvárások szerint kell elkészítenie.

- III.2. Az üzemeltetési és/vagy karbantartási kézikönyvnek olyan részletezettségűnek kell lennie, hogy alkalmas legyen arra, hogy a Megrendelő, illetve az Üzemeltető, vasútfejlesztési és biztosítóberendezési projekt esetén a Pályahálózat-működtető megfelelően tudja üzemeltetni, karbantartani, beszabályozni és kijavítani a Projekt bármely elemét, részét.

- III.3. Az üzemeltetési és/vagy karbantartási kézikönyv struktúráját, kötelező tartalmi elemeit Vállalkozó köteles előzetesen egyeztetni Megrendelővel, hatósági előírás esetén az illetékes szakhatóságokkal, az Üzemeltetővel, vasúti és biztosítóberendezés projekt esetén a Pályahálózat-működtetővel.

- III.4. A Vállalkozó köteles a Műszaki ellenőr és az Üzemeltető, vasútfejlesztési és biztosítóberendezési projekt esetén a Pályahálózat-működtető felhívása szerint módosítani, kiegészíteni az üzemeltetési és/vagy karbantartási kézikönyvet.

- A Vállalkozó, a Műszaki ellenőr, az Üzemeltető, vasútfejlesztési és biztosítóberendezési projekt esetén a Pályahálózat-működtető felhívásának megfelelően kiegészített és általuk megfelelőnek minősített üzemeltetési és/vagy karbantartási kézikönyvet digitális szerkeszthető formátumban és nyomtatott formában, ………. példányban átadni a Megrendelő és az Üzemeltető, vasútfejlesztési és biztosítóberendezési projekt esetén a Pályahálózat-működtető részére, mely a (Rész) Műszaki Átadás-átvételi Eljárás sikeres lezárásának feltétele.