- Műszakilag egyenértékű kiváltások és Helyettesítés

# 1. A Felek rögzítik, hogy a jelen pont/melléklet szerinti eljárásrendre és a jelen pontban /mellékletben használt rendelkezésekre a Műszakilag egyenértékű kiváltásokról szóló rendelet rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a Kivitelezési Tervektől, valamint a Szerződés részét képező Műszaki Tartalomtól való mindennemű műszaki (mennyiségi és minőségi, termék vagy cikkszám szerinti) eltéréshez vagy változtatáshoz a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges, ilyen jóváhagyás mellőzése még műszaki egyenértékűség esetén sem megengedett. A Műszakilag egyenértékű kiváltások vizsgálati szempontjait a 23/2025. (VII. 31.) ÉKM rendelet 7-9. §-ai és – amennyiben a Közbeszerzési Eljárás Közbeszerzési Dokumentumaiban rögzítésre kerültek – a Közbeszerzési Eljárás Közbeszerzési Dokumentumai tartalmazzák.

# 2. A 23/2025. (VII. 31.) ÉKM rendeletben foglaltak szerint a Műszaki Ellenőr és a Tervező megvizsgálja és szakmailag véleményezi a Vállalkozó kivitelezéssel kapcsolatos, az Építési Naplóba feltöltött vagy részére más módon joghatályosan közölt nyilatkozatait, kérelmeit, javaslatait és bejelentéseit, így különösen a Vállalkozó változtatási javaslatát, egyenértékűségi kiváltási javaslatát, és azokkal kapcsolatban javaslatot tesz a Megrendelő részére, vagy a Szerződés szerint saját hatáskörben intézkedik.

# 3. A 23/2025. (VII. 31.) ÉKM rendeletben foglaltak szerint a Tervező megvizsgálja a Vállalkozó Műszaki egyenértékűségre vonatkozó kiváltási javaslatát, és a Műszaki Ellenőrrel együttműködve, együttesen dönt annak szakmai elfogadhatóságáról. Amennyiben a kiváltási javaslatot műszakilag egyenértékűnek fogadja el, és a kiváltást a Megrendelő sem kifogásolja, elvégzi a tervek megfelelő módosítását, amennyiben az szükséges.

# 4. Amennyiben a műszakilag egyenértékű kiváltás érinti a Projekt egésze teljesítésére meghatározott Befejezési Határidőt vagy a Szerződéses Megállapodásban a Projektre meghatározott egyéb határidőt, vagy a Vállalkozói Díjat, meg kell felelni a Kbt. 141. §-ában foglaltaknak is, valamint a szükséges építési, létesítési vagy egyéb hatósági engedélyek módosítását a műszakilag egyenértékű kiváltás kezdeményezőjének kell lebonyolítania.

# 5. A Felek rögzítik, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja hatálya alá tartozó esetnek minősítik a jelen pont/melléklet szerinti – ide nem értve a 4. pont szerinti esetet – a Megrendelő előzetes jóváhagyásával ellátott Műszakilag egyenértékű kiváltások kezelését, amelynek keretében a Megrendelő, Tervező, Műszaki Ellenőr és Vállalkozó aláírásával ellátott, a Megrendelő által kiadott minta szerint jegyzőkönyvet vesznek fel, amely jegyzőkönyv a Szerződés mellékletévé válik.

# 6. A Helyettesítésre és a helyettesíthetőség vizsgálatára az 1-3. pontokban rögzített rendelkezések és a 23/2025. (VII. 31.) ÉKM rendeletben foglaltak megfelelően alkalmazandók.