- A Szerződés módosítása

- 1. A Felek a Szerződést közös megegyezéssel írásban akkor módosíthatják, ha a Kbt. 141. §-ában foglalt szerződésmódosítási tilalmak nem állnak fenn, továbbá – ha a vonatkozó jogszabályok alapján ez szükséges – a tervezett módosítás megkapta a közbeszerzési szerződés módosítását ellenőrző szervezetek támogató tartalmú tanúsítványát, illetve amennyiben a tanúsítvány feltételt tartalmaz, a feltétel teljesült.

- 2. A Felek Szerződésmódosítás keretében különösen a következő esetköröket rendezhetik:

- a Tartalékkeret terhére meg nem valósítható, el nem számolható munkákkal összefüggő feladatok, feltételek,

- az Elmaradó Munkák és az ellenértékük,

- A Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott műszaki tartalom módosítása,

- a műszakilag egyenértékű termékek, megoldások alkalmazása, illetve az azzal kapcsolatos elszámolás, továbbá

- Részhatáridő, Kötbérterhes Határidő, Befejezési Határidő módosítása.

- 3. A Felek kifejezetten megerősítik, hogy a Szerződés módosítása előkészítése során, a szerződésmódosítás aláírása előtt a Megrendelő és képviselői által tett nyilatkozatok nem minősülnek a Vállalkozó módosítási kérelemével összefüggő bármely igény elismerésének.

- 4. A Felek rögzítik, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja hatálya alá tartozó esetnek minősítik a Szerződő Felekre és kapcsolattartási adatokra vonatkozó adatok változása kezelését, melynek a során a felek a kapcsolattartásukra vonatkozóan megállapított szerződéses szabályok szerint járnak el.

- 5. A Megrendelő amennyiben a támogatásból megvalósuló Közbeszerzési Eljárása/Szerződése pénzügyi forrásával összefüggésben változás következik be, jogosult a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a Vállalkozót írásban tájékoztatni a változásokról, különösen az új/módosított Támogatási Szerződésről vagy Támogatói Okiratról, a támogató, a kedvezményezett személyéről, a támogatás tárgyáról, az új vagy módosított Támogatási Szerződés megkötésének és hatályba lépésének időpontjáról, a finanszírozás módjáról (elő/ utó/vegyes finanszírozás), valamint a jogszabályokban, a Támogatási Szerződésben/Támogatói Okiratban, illetve  módosításaikban meghatározott  a Vállalkozóval, illetve Vállalkozási Szerződéssel összefüggésben álló előírásokról, feltételekről. E tájékoztatás – a kézbesítésétől kezdődően - irányadó. A Megrendelő amennyiben az előirányzatból megvalósuló Közbeszerzési Eljárása/Szerződése pénzügyi forrásával összefüggésben változás következik be, jogosult a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a Vállalkozót írásban tájékoztatni a változásokról, különösen az előirányzattal, illetve a forrást biztosító Korm. határozattal kapcsolatos adatokra (amennyiben az nyilvános). A Felek rögzítik, hogy jelen pontban rögzített eljárási lehetőség nem alkalmazható abban az esetben, ha a támogatási forrás változása a Szerződés érdemi előírásait érintené (lásd különösen előleg összege, kifizetési határidő).