- A Szerződés megszűnése, megszüntetése

- I. Szerződés megszűnése

- A Szerződés megszűnik a Vállalkozó jogutód nélküli megszűnése esetén, valamint a Szerződésben foglalt valamennyi feladat Vállalkozó általi teljesítése esetén.

- II. A Szerződés lehetetlenülése

- II.1. A Szerződés lehetetlenülésére a Ptk. rendelkezései, a Szerződésben meghatározott kiegészítő rendelkezésekkel alkalmazandók.

- II.2. Amennyiben a Felek bármelyike, vagy mindegyike a Ptk. 6:142. §-a szerinti okból szerződéses kötelezettségei teljesítésében akadályozott és ez az akadályoztatás – a Felek eltérő közös megegyezése vagy a körülmény jellege által indokolt más eset kivételével – legalább …….. hónapig fennáll, a Felek bármelyike jogosult a Szerződéstől elállni vagy azt felmondani 30 napos határidővel.

- II.3. A Vállalkozó haladéktalan értesítési kötelezettsége, kárenyhítési kötelezettsége, a Munkaterület őrzési kötelezettsége ebben az esetben is fennáll, amíg a Megrendelő eltérően nem rendelkezik, illetve a Munkaterület visszavételre nem kerül.

- II.4. A Felek kikötik, hogy az Európai Uniós forrásból finanszírozott Projekt esetén a Felek mindkét Fél érdekkörén kívüli okból történő lehetetlenülésnek tekintik azt az esetet, ha a Projektre vonatkozó támogatási szerződés nem jön létre vagy a Szerződés teljesülését megelőzően megszűnik, és e helyett a Projekt megvalósításához szükséges pótlólagos pénzeszközöket sem költségvetési vagy más forrásból nem bocsátják a Megrendelő rendelkezésre.

- III. A Szerződéstől elállás/felmondás

- III.1. A Megrendelő a Szerződést a Kbt. rendelkezései alapján felmondhatja, vagy a Szerződéstől elállhat, ha:

a)	feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. §-a alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; vagy

b)	a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ában foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c)	az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

- III.2. A Megrendelő a Kbt. rendelkezései alapján jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

a)	a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b)	a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

- III.3. A Megrendelő a Kbt. rendelkezései alapján köteles a Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a Közbeszerzési Eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a Közbeszerzési Eljárásból.

- IV. A Felek szerződésszegésére alapított elállás, felmondás a Szerződés alapján

- IV.1. A Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni, illetve a Szerződést azonnali hatállyal felmondani a Szerződés más pontjaiban szabályozott elállás vagy azonnali hatályú felmondás esetein túlmenően különösen az alábbi, súlyos szerződésszegésnek minősülő esetekben:

- a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit megszegi és ezzel a Projekt megvalósulását, továbbá a Befejezési Határidő vagy a Részhatáridő betartását veszélyezteti,

- a Vállalkozó Az együttműködési kötelezettségeit akként szegi meg, hogy ezzel veszélyezteti a párhuzamos projektek ütemterv és határidő szerinti teljesítését,

- a Vállalkozó a Megrendelő vagy a Műszaki ellenőr által megadott ésszerű határidőn belül ismételten, elfogadható indok hiányában nem teljesíti szerződéses kötelezettségeit, a teljesítést ismételten megtagadja, vagy a Megrendelő vagy a Műszaki ellenőr utasításait ismételten nem teljesíti. Különösen, de nem kizárólag ilyen eset, ha a Szerződés szerinti munkakezdési engedély kérését és a kivitelezés megkezdését az előírt határidőre a Vállalkozó nem teljesíti, és az erre irányuló felszólítás kézhezvételétől számított 15 napos határidő eredménytelenül eltelik;

- a Vállalkozó szerződésszegése esetén járó késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér elérte a maximumát és a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására, a felszólításban megjelölt határidőre sem orvosolja a szerződésszegést;

- a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik be, amely a Szerződés teljesítését veszélyezteti. A Felek ilyen lényeges változásnak tekintik különösen, de nem kizárólag, ha a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, – a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 11. § (2) bekezdés h) pontjában, illetve a helyébe lépő jogszabályban foglalt eset kivételével – csőd-, felszámolási, végelszámolás eljárás indul vele szemben, felfüggeszti gazdasági tevékenységét, beszünteti kifizetéseit;

- jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó szakmai tevékenységét érintő bűncselekmény miatt;

- az adott kötelezettségre előírt teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a munkát csak számottevő késéssel vagy – a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött méltányos határidő letelte ellenére is – hibásan tudja elvégezni; számottevő késedelemnek minősül, amennyiben a Vállalkozó a Bázisdokumentáció vagy az Aktualizált Dokumentáció közül a később elfogadott dokumentum pénzügyi ütemtervéhez képest az igazoltan teljesített munkák értéke több, mint 30% lemaradást igazol; számottevő késedelem továbbá, amennyiben a Vállalkozó a Megvalósítási Idő egyharmadát meghaladó mértékű folyamatos időszakban (december 15. és március 15. közötti időszak kivételével) nem végez a Projekten érdemi munkát az előzetes Műszaki ellenőri vélemény és az építési napló, illetve felmérési napló alapján. Érdemi munkának minősül a Bázisdokumentációban az adott időszakra meghatározott értékű munka 40%-a;

- megfelelő jogosultsággal, szaktudással, illetőleg tapasztalattal nem rendelkező személy(ek) igénybevétele a Szerződés teljesítése során, illetve a teljesítésbe bevont Alvállalkozókra Szerződésben megállapított szabályok megszegése, a szerződésszegés orvoslására előírt ésszerű határidő eredménytelen eltelte esetében;

- a Szerződés teljesítése során a Vállalkozó nem tartja be az Ajánlatában megtett vállalásait, különösen a részszempontokra megtett vállalásokat, ha a vállalások teljesítésére előírt ésszerű határidő eredménytelenül telik el;

- a Vállalkozó valamely, a Projekt szempontjából lényeges vagy jelentős munkát hibásan teljesít és ezt a Megrendelő által megszabott határidőn belül sem javítja ki;

- a Vállalkozó nem tartja be a vágányzári előírásokat, a vágányzári megállapodást, mely kockáztatja a vasúti forgalmon biztosíthatóságát, a párhuzamos projektek ütemezésnek betarthatóságát, illetve jelentős kárt okozhat,

- bármely Szerződés szerinti biztosítékkal kapcsolatos kötelezettségét a Vállalkozó megszegi, és azt – a kötelezettség teljesítésére vonatkozó, határidőt tartalmazó – Megrendelői felhívás ellenére sem teljesíti a felhívásban tűzött határidőig;

- a Szerződés szerinti felelősségbiztosítási szerződés idő előtti megszüntetése, megszűnése, amennyiben azt a Vállalkozó a megszűnéstől számított 15 napon belül nem állítja helyre;

- a Vállalkozó nem tesz eleget az előleg visszafizetési, illetve az előleg visszafizetési biztosíték nyújtási kötelezettségének, illetve az előleget egyéb módon jogsértő módon használja fel;

- a Vállalkozó súlyosan megszegi a szociális, környezetvédelmi vagy munkajogi követelményeket;

- a Vállalkozó Szerződésben foglalt jogait és kötelezettségeit jogsértő módon, illetve a Megrendelő előzetes írásbeli egyetértése nélkül harmadik személyekre ruházza át, a Szerződésben meghatározott jogutódlási feltételek nem állnak fenn, illetve azokat a Vállalkozó a Megrendelői felhívása ellenére sem teljesíti a felhívásban tűzött határidőig,

- a Felek együttműködési kötelezettségének Vállalkozó általi megszegése, amelynek következtében a Vállalkozó, illetve a Megrendelő feladatainak teljesítése igazolhatóan lehetetlenné, számottevően nehezebbé vagy költségesebbé válik,

- Vállalkozó második alkalommal Megrendelő elfogadó nyilatkozatának hiányában von be Alvállalkozót, és/vagy Szubalvállalkozót, és/vagy tevékenységét kizárólagos jog alapján végző gazdasági szereplőt és Megrendelő felhívása ellenére a felhívástól számított 15 napon belül nem intézkedik a szerződésszerű teljesítésről.

- IV.2. A Szerződésben foglalt kötelezettségek súlyos megszegése esetén – amennyiben Felek a szerződésszegés megítélésének tekintetében tárgyalásos úton nem tudnak megegyezni, a sérelmet szenvedő Fél jogosult – kártérítési igényének fenntartása mellett – a Szerződést írásban azonnali hatállyal felmondani.

- IV.3. Nem minősül szerződésszegésnek, ha rendkívüli, kivételes jellegű és a szerződéskötés időpontjában előre nem látható, elháríthatatlan, a Szerződő Felek egyikének sem felróható, ellenőrzési körükön kívül eső és rendes üzleti kockázatuk körébe nem sorolható külső körülmények és események (a továbbiakban: „Vis maior”) miatt a Felek bármelyike nem tudja teljesíteni a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeit. A Vis maior fenyegetésről és a Vis maior bekövetkezéséről, annak várható időtartamáról a Szerződő Felek kötelesek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni, továbbá mindent megtenni a helyzet enyhítésére és annak időtartamának lerövidítésére. …………… napon túl igazoltan fennálló Vis maior helyzet esetén a Felek jogosultak külön jogkövetkezmények nélkül felmondani a jelen Szerződést az addigi teljesítések és követelések elszámolása mellett. A Vis maior helyzet megszűnését követően – amennyiben a Szerződés megszüntetésére nem került sor – a Felek a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően módosíthatják a Szerződést.

- V. A Szerződés Vállalkozó általi megszüntetése

- V.1. A Vállalkozó jogosult a Szerződést felmondani, illetve a Szerződéstől elállni

- amennyiben a Megrendelő ismételten, a Vállalkozó írásbeli felszólítása ellenére elmulasztja az esedékes – a Megrendelő által elfogadott Teljesítésigazolást követően kiállított számlában foglalt – Vállalkozói Díj megfizetését, azaz az írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 100 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el;

- a Szerződés teljesítése Megrendelő általi felfüggesztésének időtartama meghaladja a 8 hónapot.