- Növényzet utógondozása

- 1. A Vállalkozó kötelezettsége, hogy a Közbeszerzési Műszaki Leírásban foglaltaknak megfelelően és a (Rész) Műszaki Átadás-átvételi Eljárástól számítva meghatározott időtartam alatt a növényzet-utógondozási feladatokat ellássa.

- 2. A Vállalkozó köteles a növényzet-utógondozási feladatokról a készre jelentéskor növényzet-utógondozási ütemtervet átadni a Műszaki ellenőr részére. A Műszaki ellenőr a (Rész) Műszaki Átadás-átvételi Eljárás keretében dönt a növényzet-utógondozási ütemterv elfogadásáról vagy javításáról, melyet a Vállalkozó köteles pótolni. A Műszaki ellenőr által jóváhagyott növényzet-utógondozási ütemtervet át kell adni a Megrendelő részére. Az utógondozási ütemtervnek évenkénti bontásban kell tartalmaznia minden egyes, a Műszaki Előírásokban és a Tervekben szereplő munkafázist.

- 3. A Vállalkozó minden egyes növényzet-utógondozási munkafázis megkezdéséről és befejezéséről írásban értesíti a Megrendelőt, az Üzemeltetőt és a Műszaki ellenőrt.

- 4. A növényzet-utógondozási munkák teljesítése Megrendelő általi elfogadásának feltétele, hogy a munkák készre jelentését követően a Műszaki ellenőr és az Üzemeltető írásban igazolja a munka elvégzésének megtörténtét. A Műszaki ellenőr nyilatkozik, hogy az ütemtervben meghatározott feladatok valóban a megadott időszakban és a Szerződésnek megfelelően, teljes körűen elvégzésre kerültek-e. A teljes időszakra vonatkozó utógondozási feladat elvégzése akkor fogadható el, ha az előzőekben részletezett Műszaki ellenőr és Üzemeltető által aláírt írásos igazolások hiánytalanul rendelkezésre állnak.

- 5. A Műszaki ellenőr – a Vállalkozó és az Üzemeltető részételével – minden növényzet-utógondozási munkafázisról jegyzőkönyvet köteles készíteni és azt a Megrendelőnek megküldeni. A teljes időszakra szóló utógondozási feladat elvégzése akkor ismerhető el, ha az előzőekben részletezett jegyzőkönyvek hiánytalanul rendelkezésre állnak.