- Műszakilag egyenértékű kiváltás

A műszakilag egyenértékű kiváltás szabályainak részletszabályait a 23/2025. (VII. 31.) ÉKM rendelet tartalmazza.

A kivitelezési tervektől, valamint a szerződés részét képező műszaki tartalomtól való mindennemű műszaki eltéréshez vagy változtatáshoz a megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

A műszakilag egyenértékű kiváltások vizsgálati szempontjait a 23/2025. (VII. 31.) ÉKM rendelet 7-9. §-ai és a közbeszerzési eljárás dokumentumai tartalmazzák.

Az ÉKM rendeletben foglaltak szerint a mérnök, mint műszaki ellenőr és a tervező megvizsgálja és szakmailag véleményezi a vállalkozó kivitelezéssel kapcsolatos, az építési naplóba feltöltött vagy részére más módon joghatályosan közölt nyilatkozatait, kérelmeit, javaslatait és bejelentéseit – így különösen a vállalkozó változtatási javaslatát, egyenértékűségi kiváltási javaslatát, és azokkal kapcsolatban javaslatot tesz a megrendelő részére, vagy a szerződés szerint saját hatáskörben intézkedik.

A tervező megvizsgálja a vállalkozó műszaki egyenértékűségre vonatkozó kiváltási javaslatát, és a mérnökkel, mint műszaki ellenőrrel együttműködve, együttesen dönt annak szakmai elfogadhatóságáról. Amennyiben a kiváltási javaslatot műszakilag egyenértékűnek fogadja el, és a kiváltást a megrendelő sem kifogásolja, elvégzi a tervek megfelelő módosítását, amennyiben az szükséges.

Amennyiben a műszakilag egyenértékű kiváltás érinti a projekt egésze teljesítésére meghatározott befejezési határidőt vagy a szerződéses megállapodásban a projektre meghatározott egyéb határidőt, vagy a vállalkozói díjat, meg kell felelni a Kbt. 141. §-ában foglaltaknak is, valamint a szükséges építési, létesítési vagy egyéb hatósági engedélyek módosítását a műszakilag egyenértékű kiváltás kezdeményezőjének kell lebonyolítania.

A helyettesítésre és a helyettesíthetőség vizsgálatára az előzőek és a 23/2025. (VII. 31.) ÉKM rendeletben foglaltak megfelelően alkalmazandók.